**GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA**

**2021-2024**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**2022-2023**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

****

Forma, Rectángulo

Descripción generada automáticamente

**INDICE**

**PÁG.**

1. PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………….03
2. MARCO JURÍDICO…..………………………………………………………………………………………….03
3. DIAGNOSTICO GENERAL………………………………………………………………………………….…04
4. Misión……………………………………………………………………………………………………….…04
5. Visión…………………………………………………………………………………………………….….…04
6. Objetivo…………………………………………………………………………………………………….…05
7. Organigrama…………………………………………………………………………………….……….…05
8. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA………………………………………………………….…..…05
9. DESARROLLO DEL PROGRAMA (INFORMACIÓN GENERAL) ………………………………...06
10. CALENDARIZACIÓN (EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES) ……………….……………..…………….07

****

1. **PRESENTACIÓN**

El Programa Presupuestario es un instrumento de interés de este Gobierno Municipal, ya que es de suma importancia el contar con herramientas de planeación suficientes y eficaces que permitan atender las necesidades de acuerdo a las funciones de la Administración Pública y de este modo impulsar y mantener el desarrollo administrativo municipal.

El presente documento de planeación es un fortalecimiento institucional acorde a las metas de desarrollo previstas en nuestro plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021- 2024, para una buena organización de todas las direcciones, departamentos y áreas de la administración municipal, para que de esta forma se logre mejorar el desempeño de las áreas de trabajo y los servicios ofrecidos a los ciudadanos sean de mejor calidad.

Es por tal motivo que esta Dirección por medio de este instrumento, el cual contempla la programación operativa anual del Programa presupuestario “Mejora de la Infraestructura Pública Municipal”, coordinará las acciones encaminadas a lograr cumplir con las metas establecidas para las áreas que conforman la Dirección de Obras Públicas.

1. **MARCO JURÍDICO**

Federal

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas

Estatal

* Constitución Política del Estado de Jalisco
* Ley de Obras Públicas para el estado de Jalisco y sus Municipios
* Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
* Ley de Responsabilidades de los(as) servidores públicos del Estado de Jalisco.
* Ley para los(as) servidores(as) públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Municipal

* Reglamento de Obra Pública Para el Municipio de Puerto Vallarta, Jal.
* Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

1. **DIAGNOSTICO GENERAL**

En base a la Sección Cuarta en el Artículo 131. La Dirección de Obras Públicas será la dependencia encargada de planear y ejecutar las obras públicas, o administrar su adjudicación a contratistas externos, para la ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana o productiva del municipio.

Es por esto que las Jefaturas Administrativa, de Costos y Presupuestos, de Mantenimiento, de Construcción y de Maquinaria a cargo de Dirección de Obras Públicas, estarán en coordinación para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. El compromiso de la Coordinación es actualizar y perfeccionar los instrumentos de operación con los propósitos de: Disminuir la improvisación del Sistema Directivo, evitar la duplicidad del esfuerzo, limitar conflictos de competencia, alentar la especialización del personal, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores, así como servir de guía en los procesos de inducción. Todo esto encaminado a contribuir al desarrollo integral del Municipio de Puerto Vallarta mediante la construcción y la conservación de las obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana y así la calidad de vida de los ciudadanos.

Tomando en cuenta el ejercicio 2022, los principales fondos de los que se destinaron recursos para la ejecución de la obra pública, fueron de los fondos FAISM, fondos Municipales y Fondos ICUS, con los cuales se pudo programar y ejecutar obra en los rubros de Vivienda, urbanización, drenaje y agua potable, así como el mantenimiento constante de las vialidades y el desazolve de los ríos y arroyos con la finalidad de mitigar las afectaciones del temporal de lluvias.

Pero no ha sido suficiente; La demanda de obras y mejora en la infraestructura del Municipio, así como la programación en ampliación de metas en el mantenimiento de calles y vialidades no se ha cubierto en su totalidad en administraciones anteriores y no solo se mantiene si no que crece año con año, es por esto que la Actual administración a través de esta dependencia, la dirección de obras públicas se ha restructurado en cada una de sus áreas para hacer un programa más eficiente en el uso del recurso asignado de los diferentes fondos y con esto ampliar metas en todos los componentes del plan de trabajo y así cubrir todas y cada una de las necesidades demandadas por la sociedad Vallartense.

**a) Misión**

Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura urbana y productiva, mediante la planeación, proyección, evaluación, administración, ejecución y supervisión de obras públicas, contribuyendo al desarrollo integral, turístico y mejor calidad de vida de los vallartenses.

**b) Visión**

Hacer que se cumplan los programas relevantes para la administración, de acuerdo con las prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y el modelo de gestión que determine el presidente Municipal.

**c) Objetivo**

Construir un Municipio turístico integrado, inclusivo y desarrollado a través de la mejora continua en los procesos de la planeación de presupuestos, proyección, administración, ejecución y supervisión de obras públicas de forma transparente y eficiente acorde con el plan de desarrollo municipal en trabajo coordinado del gobierno con los vallartenses.

**d) Organigrama de la Dirección de Obras Públicas**

Presidente municipal del Municipio de Puerto Vallarta

Director de Obras Publicas

Secretaria

Sub Director de Obras Publicas

Jefatura de Maquinaria (1)

Jefatura de Costos y presupuestos (1)

Jefatura Administrativa (1)

Jefatura de Construcción (1)

Jefatura de Mantenimiento (1)

1. **OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

Como dependencia encargada de planear y ejecutar las obras públicas, para la ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana o productiva del municipio, así como la administración de los recursos económicos asignados, nos hemos planteado objetivos coordinados entre cada una de las áreas de esta Dirección, desarrollando además un plan de trabajo calendarizado que se sumara a este Programa Presupuestario con la finalidad de cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los objetivos que engloban el uso eficiente de los recursos económicos para la construcción y la conservación de las obras de calidad que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana del Municipio y así la calidad de vida de los ciudadanos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION GENERAL** | | | | | | | |
| **Unidad Administrativa Responsable**  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | **Eje Rector:**  Eje 2 y 4 | |
| **Objetivo Estratégico:** Gestión sostenible del territorio, con crecimiento urbano ordenado y compacto, perspectiva metropolitana, conservación y mejoramiento para la prestación de servicios ambientales ecosistémicos, así como acciones que permitan afrontar de manera resiliente los impactos del Cambio Climático | | | | | | | |
| **Nombre del Programa Presupuestario** MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | |
| **Propósito.**  Los habitantes de Puerto Vallarta cuentan con obras que mejoran la infraestructura y el bienestar del municipio | | | | | | | |
| DESGLOSE DE PROGRAMAS: | | | | | PRESUPUESTO | |  |
| No. | **componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | | **Comentarios** |
| 1 | Obras de impacto social ejecutadas | Obras de impacto social ejecutadas | porcentaje | 98% | $ 139,164,308.00 | | Presupuesto para ejecución y supervisión de las obras programadas para el ejercicio 2023. |
| FAIMS $ 62,116,170.00 | | Presupuesto para ejecución de obra del cual se ejerce el 3% del monto para el rubro de supervisión de obras. |
| 2 | Mantenimiento de las calles del municipio de Puerto Vallarta | Porcentaje de peticiones atendidas | porcentaje | 80% | $ 12,136,436.00 | | Presupuesto para la ejecución de un Programa permanente de bacheo y rehabilitación de calles y avenidas. |
| 3 | Mantenimiento de calles y desazolve de ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada | Porcentaje de obras rehabilitadas | porcentaje | 90% | $ 23,078,729.00 | | Presupuesto para la ejecución de un Programa de rehabilitación y mantenimiento de calles; desazolve de ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada. |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 236,495,643.00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1:** Obras de impacto Social Ejecutadas | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Responsable** |
| Actividades Rubro: Supervisión y control de la obra Publica | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Planeación y programación de la obra pública en base a las necesidades del Municipio, Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, COPLADEMUN y cartera de proyectos. | 100% | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En Conjunto Presidente Municipal, COPLADEMUN, Proyectos estratégicos y DOP.  Coordina: Presidente Municipal. |
| Licitación, adjudicación y contratación de la obra Pública. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | Licitaciones  Ing. Alejandro Sánchez Langarica. |
| Ejecución, supervisión y control de toda la obra Pública en ejecución. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de Construcción.  Ing. Miguel Alejandro Rosas Dávila |
| Reunión de trabajo entre jefatura de construcción, jefatura administrativa y Contratistas para programación de cierre de ejercicio. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Jefatura administrativa  Lic. Armando Mariscal Isidro |
| Coordinación entre la Dirección de Obras, Tesorería, contraloría y COPLADEMUN para programación de cierre de ejercicio. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | Jefatura Administrativa  Lic. Armando Mariscal Isidro |
| Programa de entregas de obra del Presidente Municipal a la ciudadanía. | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | Director  Arq. Carlos Arturo Morales Márquez |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 2:** Mantenimiento de las calles de Municipio de Puerto Vallarta | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades Rubro: Elaboración de requisiciones y Materiales. | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Solicitud de materiales, equipo herramienta, insumos y todo lo necesario para la ejecución, administración y supervisión de la obra pública y funciones propias de la oficina en la modalidad de administración directa. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura Administrativa  Lic. Armando Mariscal Isidro |
| Se lleva a cabo un programa de bacheo permanente y mantenimiento general de calles. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de Mantenimiento.  Arq. Roberto Luna Andrade |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 3:** Mantenimiento de calles y desazolve de ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades Rubro: Re nivelación, trazo y mantenimiento general de calles y desazolve de Ríos y arroyos con el uso de maquinaria. | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Desazolve de los principales cauces de ríos y arroyos para prevención de afectaciones en temporal de lluvias. | 100% |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefatura de Maquinaria  MVZ. Juan Enrique García Pérez |
| Mantenimiento Constante de Calles, re nivelación, relleno, cuneteo y rehabilitación en general de calles y avenidas con el uso de maquinaria. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de maquinaria, jefatura de mantenimiento  Coordina: MVZ Juan Enrique García Pérez. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vo.Bo. de la Dependencia Responsable Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. de la Dirección de Desarrollo Institucional

**ARQ. CARLOS ARTURO MORALES MARQUEZ** **EDGAR IGNACIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ**  Nombre/Firma