**GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA**

**2021-2024**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**2023-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

****

Forma, Rectángulo

Descripción generada automáticamente

**INDICE**

**PÁG.**

1. PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………………………….03
2. MARCO JURÍDICO…..………………………………………………………………………………………….03
3. DIAGNOSTICO GENERAL………………………………………………………………………………….…04
4. Misión……………………………………………………………………………………………………….…04
5. Visión…………………………………………………………………………………………………….….…04
6. Objetivo…………………………………………………………………………………………………….…05
7. Organigrama…………………………………………………………………………………….……….…05
8. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA………………………………………………………….…..…05
9. DESARROLLO DEL PROGRAMA (INFORMACIÓN GENERAL) ………………………………...06
10. CALENDARIZACIÓN (EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES) ……………….……………..…………….07

****

1. **PRESENTACIÓN**

El Programa Presupuestario es un instrumento de interés de este Gobierno Municipal, ya que es de suma importancia el contar con herramientas de planeación suficientes y eficaces que permitan atender las necesidades de acuerdo a las funciones de la Administración Pública y de este modo impulsar y mantener el desarrollo administrativo municipal.

El presente documento de planeación es un fortalecimiento institucional acorde a las metas de desarrollo previstas en nuestro plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021- 2024, para una buena organización de todas las direcciones, departamentos y áreas de la administración municipal, para que de esta forma se logre mejorar el desempeño de las áreas de trabajo y los servicios ofrecidos a los ciudadanos sean de mejor calidad.

Es por tal motivo que esta Dirección por medio de este instrumento, el cual contempla la programación operativa anual del Programa presupuestario “Mejoramiento, ampliación y construcción de la infraestructura pública municipal” coordinará las acciones encaminadas a lograr cumplir con las metas establecidas para las áreas que conforman la Dirección de Obras Públicas.

1. **MARCO JURÍDICO**

Federal

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas

Estatal

* Constitución Política del Estado de Jalisco
* Ley de Obras Públicas para el estado de Jalisco y sus Municipios
* Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
* Ley de Responsabilidades de los(as) servidores públicos del Estado de Jalisco.
* Ley para los(as) servidores(as) públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Municipal

* Reglamento de Obra Pública Para el Municipio de Puerto Vallarta, Jal.
* Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco

1. **DIAGNOSTICO GENERAL**

En base a la Sección Cuarta en el Artículo 131. La Dirección de Obras Públicas será la dependencia encargada de ejecutar las obras públicas y administrar su adjudicación a contratistas externos para la ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana o productiva del municipio.

Es por esto que las Jefaturas Administrativa, de Costos y Presupuestos, de Mantenimiento, de Construcción y de Maquinaria a cargo de Dirección de Obras Públicas, estarán en coordinación para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. El compromiso de la Coordinación es actualizar y perfeccionar los instrumentos de operación con los propósitos de: Disminuir la improvisación del Sistema Directivo, evitar la duplicidad del esfuerzo, limitar conflictos de competencia, alentar la especialización del personal, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores, así como servir de guía en los procesos. Todo esto encaminado a fortalecer al personal que intervienen en todas y cada una de las responsabilidades, actividades, procesos y procedimientos de la dirección de Obras Públicas, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del Municipio de Puerto Vallarta mediante la construcción y la conservación de las obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana y así la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Tomando en cuenta el ejercicio 2023, los principales fondos de los que se destinaron recursos para la ejecución de la obra pública, fueron de los fondos FAISM, fondos Municipales y Fondos Municipales ICUS y fondos Municipales distrito, con los cuales se pudo programar y ejecutar obra en los rubros de Pavimentación, Vivienda, urbanización, drenaje y agua potable, Construcción de Domos en escuelas, así como el mantenimiento constante de las vialidades a través de bacheo y con el uso de maquinaria pesada en el caso de calles en terracería, así también el desazolve de canales, ríos y arroyos con la finalidad de mitigar las afectaciones del temporal de lluvias.

Pero no ha sido suficiente; Aunque se ha avanzado bastante y los esfuerzos han sido mayores; La demanda de obras y mejora en la infraestructura del Municipio, así como la programación en ampliación de metas en el mantenimiento de calles y vialidades no se ha cubierto en su totalidad, es porque no solo se mantiene, si no que crece año con año. Es por esto que la actual administración a través de esta dependencia, la dirección de obras públicas, se ha restructurado en cada una de sus áreas para hacer un programa más eficiente en el uso del recurso humano así como del económico asignado de los diferentes fondos y con esto ampliar metas en todos los componentes del plan de trabajo con el objetivo de cubrir todas y cada una de las necesidades demandadas por la sociedad Vallartense y lograr a la brevedad posible, los objetivos trazados en el PMDG de contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar común de las personas del municipio de Puerto Vallarta así como la contribución de un crecimiento ordenado y compacto con obras que aporten al desarrollo de la infraestructura urbana y que satisfaga las necesidades de los habitantes de nuestro Municipio. Todos esto a través del uso eficiente de los recursos y la calidad de las obras ejecutadas.

**a) Misión**

Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura urbana y productiva, mediante la planeación, proyección, evaluación, administración, ejecución y supervisión de obras públicas, contribuyendo al desarrollo integral, turístico y mejor calidad de vida de los vallartenses.

**b) Visión**

Hacer que se cumplan los programas relevantes para la administración, de acuerdo con las prioridades que señale el Plan Municipal de Desarrollo y el modelo de gestión que determine el presidente Municipal.

**c) Objetivo**

Construir un Municipio turístico integrado, inclusivo y desarrollado a través de la mejora continua en los procesos de la planeación de presupuestos, proyección, administración, ejecución y supervisión de obras públicas de forma transparente y eficiente acorde con el plan de desarrollo municipal en trabajo coordinado del gobierno con los vallartenses.

1. **Organigrama de la Dirección de Obras Públicas**

Presidente municipal del Municipio de Puerto Vallarta

Director de Obras Publicas

Secretaria

Jefatura de Mantenimiento (1)

Jefatura de Maquinaria (1)

Jefatura de Costos y presupuestos (1)

Jefatura Administrativa (1)

Jefatura de Construcción (1)

****

1. **OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

Como dependencia encargada de ejecutar las obras públicas, a través de la construcción, ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura urbana o productiva del municipio, así como la administración de los recursos económicos asignados, coordinados entre cada una de las áreas de esta Dirección, nos hemos planteado como objetivo, contribuir al desarrollo integral del Municipio de Puerto Vallarta desarrollando un plan de trabajo con la finalidad de cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los objetivos que engloban el uso eficiente de los recursos económicos para la construcción y la conservación de las obras que permitan preservar y mejorar la infraestructura urbana del Municipio y así contribuir en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad además de contribuir también a una economía activa y competitiva mediante un crecimiento urbano, ordenado y compacto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION GENERAL** | | | | | | | |
| **Unidad Administrativa Responsable**  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | **Eje Rector:**  Eje 2, 3 y 4 | |
| **Objetivo Estratégico:** Gestión sostenible del territorio, con crecimiento urbano ordenado y compacto, perspectiva metropolitana, conservación y mejoramiento para la prestación de servicios ambientales ecosistémicos, así como acciones que permitan afrontar de manera resiliente los impactos del Cambio Climático | | | | | | | |
| **Nombre del Programa Presupuestario** MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | |
| **Propósito.**  Los habitantes de Puerto Vallarta cuentan con obras que mejoran la infraestructura y el bienestar de las personas del municipio. | | | | | | | |
| DESGLOSE DE PROGRAMAS: | | | | | PRESUPUESTO | |  |
| No. | **componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | | **Comentarios** |
| 1 | Obras de impacto social ejecutadas | Obras de impacto social ejecutadas | porcentaje | 90% | $ 139,164,308.00 | | Presupuesto para ejecución y supervisión de las obras programadas para el ejercicio 2024. |
| 100% | FAISM $ 62,116,170.00 | | Recurso de aportación federal para ejecución y supervisión de obra |
| 2 | Bacheo y rehabilitado de calles y avenidas del Municipio de Puerto Vallarta | Porcentaje de peticiones atendidas | porcentaje | 85% | $ 12,136,436.00 | | Presupuesto para la ejecución de un Programa permanente de bacheo y rehabilitación de calles y avenidas. |
| 3 | Mantenimiento y rehabilitado de calles y desazolve de canales, ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada | Porcentaje de obras rehabilitadas | porcentaje | 95% | $ 23,078,729.00 | | Presupuesto para la ejecución de un Programa de rehabilitación y mantenimiento de calles; desazolve de ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada. |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 236,495,643.00** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 1:** Obras de impacto Social Ejecutadas | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Responsable** |
| Actividades Rubro: Supervisión y control de la obra Publica | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Planeación y programación de la obra pública en base a las necesidades del Municipio, Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, COPLADEMUN y cartera de proyectos. | 100% | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presidente Municipal, COPLADEMUN, Proyectos estratégicos y DOP.  Coordina: presidente Municipal. |
| Licitación, adjudicación y contratación de la obra Pública. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Licitaciones  Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza |
| Desarrollo, supervisión y control de toda la obra Pública en ejecución. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de Construcción.  Ing. Mauricio Madrigal |
| Reunión de trabajo entre jefatura de construcción, jefatura administrativa y Contratistas para programación de cierre de ejercicio. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | Director  Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza |
| Coordinación entre la Dirección de Obras, Tesorería, contraloría y COPLADEMUN para programación de cierre de ejercicio. | 4 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Jefatura Administrativa  Lic. Armando Mariscal Isidro |
| Programa de entregas de obra del presidente Municipal a la ciudadanía. | 100% |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Presidente - director  Arq. Jaime Gabriel Pérez Meza. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 2:** Bacheo y rehabilitado de calles de Municipio de Puerto Vallarta | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades Rubro: Elaboración de requisiciones y Materiales. | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Solicitud de materiales, equipo herramienta, insumos y todo lo necesario para la ejecución, administración y supervisión de la obra pública y funciones propias de la dirección. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura Administrativa  Lic. Armando Mariscal Isidro |
| Se lleva a cabo un programa de bacheo permanente y mantenimiento general de calles. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de Mantenimiento.  Arq. Roberto Luna Andrade. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Componente 3:**  Mantenimiento y rehabilitado de calles y desazolve de canales, ríos y arroyos con el uso de maquinaria pesada | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades Rubro: Re nivelación, trazo y mantenimiento general de calles y desazolve de Ríos y arroyos con el uso de maquinaria. | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Mantenimiento Constante de Calles, re nivelación, rellenos, cuneteo y rehabilitación en general de calles y avenidas con el uso de maquinaria pesada. | 100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Jefatura de maquinaria, jefatura de mantenimiento  Coordina: MVZ Juan Enrique García Pérez. |
| Limpieza y desazolve de canales, ríos y arroyos del Municipio con el uso de maquinaria pesada. | 100% |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | Jefatura de maquinaria,  Coordina: MVZ Juan Enrique García Pérez. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vo.Bo. de la Dependencia Responsable Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. de la Dirección de Desarrollo Institucional

**ARQ. JAIME GABRIEL PEREZ MEZA** **ARQ.** **EDGAR IGNACIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ**  **DR. LUIS ENRIQUE HURTADO GOMAR**